城南镇异地复建安置工程地质勘察

招 标 文 件

招 标 人：温岭市城南镇人民政府（盖章）

联 系 人：林露凯

联系电话：13566832925

招标代理机构：温岭市利驰工程管理有限公司（盖章）

联 系 人：郑敏红

联系电话：13357620031

2025年4月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

第一节  总则

第二节  招标文件

第三节  勘察技术要求、勘察成果要求

第四节  投标文件的编制

第五节  投标文件的递交

第六节  开标

第七节  评标

第八节  合同授予

第九节  重新招标和不再招标

第十节  纪律和监督

第三章  评标办法

一、总则

二、评标程序

三、评标标准及办法

第四章  合同条款及格式

第五章  技术规范

第六章  投标文件格式

- 第一章  招标公告

1. 招标条件

本招标项目城南镇异地复建安置工程已批准建设，招标人为温岭市城南镇人民政府，建设资金来自镇财政自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本工程为城南镇异地复建安置工程地质勘察，本项目位于城南镇中部，为林岙村、长沙村、山岙村、彭家村四村养殖用地，地块东临S226省道，南临双港河，西临中央大街，北临规划中的吉捕岙村安置地块，拟建连排立地式住宅，总用地面积39600平方米，规划建设用33300地面积㎡，预计布置37个勘探孔×45米，总勘察工作量约为1665米。详细布孔位置、深度等需满足施工图设计及规范要求。

2.2 计划工期：25日历天内（含25日历天）（从勘察工作开工之日起到递交合格勘察报告日止）。

2.3 招标范围：招标人指定范围内的地质勘察。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备工程勘察综合类资质甲级或岩土工程勘察专业乙级及以上）资质的独立法人。

3.2 本次招标要求项目负责人必须具备注册土木工程师（岩土工程）资格。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2025年4月14日下午16:00前，在上午8：30—11：30，下午14：00—16：00至温岭市城西街道南洋科技大厦15楼1503室温岭市利驰工程管理有限公司报名。未报名的投标人，其投标文件招标人将不予受理。

4.2 投标人报名时应提交的资料（复印件须加盖投标人公章）：

（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）投标人资质证书副本复印件；

（3）项目负责人工程师注册证书复印件；

（4）投标报名授权委托书原件及被授权人的身份证复印件。

5. 投标文件的递交

5.1  现场投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年4月15日上午9时整，地点为温岭市城南镇人民政府小会堂。

5.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封、标记的投标文件，招标人将予以拒收。

5.3投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带身份证(含临时身份证)、法定代表人资格证明书或投标授权委托书（如有）等身份证明原件，提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标过程全程钉钉直播，开标结果以网上公示为准。

- 外业见证单位选定

6.1本项目的外业见证单位由第二中标候选人作为见证单位。外业见证费为贰仟元包干，并由发包人另行支付给外业见证单位。

- 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在温岭市利驰工程管理有限公司（http://www.wlslcgc.com/）网站上公开发布。

- 8. 联系方式

| 招 标 人： | 温岭市城南镇人民政府 | 招标代理机构： | 温岭市利驰工程管理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 温岭市城南镇 | 地 址： | 温岭市城西街道南洋科技大厦15楼1503室 |
| 联 系 人： | 林露凯 | 联 系 人： | 郑敏红 |
| 电 话： | 13566832925 | 电 话： | 13357620031 |

- 第二章 投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款名称 |  | 编制内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明 | 项目名称 | 城南镇异地复建安置工程地质勘察 |
|  |  | 建设地点 | 温岭市城南镇 |
|  |  | 招标方式 | 公开招标 |
|  |  | 招标人 | 温岭市城南镇人民政府 |
|  |  | 招标代理机构 | 温岭市利驰工程管理有限公司 |
| 2 | 招标范围 |  | 招标人指定范围内的地质勘察 |
| 3 | 工期要求 |  | 25日历天内（含25日历天）（从勘察工作开工之日起到递交合格勘察报告日止） |
| 4 | 资金来源 |  | 镇财政自筹 |
| 5 | 投标人资格要求 |  | 资质条件：须具备工程勘察综合类资质甲级或岩土工程勘察专业乙级及以上）资质的独立法人。 项目负责人资格：须具备注册土木工程师（岩土工程）资格。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 7 | 现场踏勘及投标预备会 |  | 不组织 |
| 8 | 投标人提出问题及要求澄清招标文件的截止时间 |  | 提交投标截止时间2天前 |
| 9 | 招标人书面澄清招标文件截止时间 |  | 提交投标截止时间1天前 |
| 10 | 招标人修改招标文件截止时间 |  | 提交投标截止时间1天前 |
| 11 | 有效投标报价 |  | 低于或等于招标人设定的上限价 上限价（72.1元/米） |
| 12 | 投标有效期 |  | 90天（从提交投标文件截止时间之日起算） |
| 13 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：贰仟肆佰元整 投标保证金的形式：银行转账（或电汇） 采用银行转账（或电汇）形式： 户名：温岭市城南镇人民政府财政所 账号：201000025519983 开户行：温岭农村商业银行城南支行 银行转账或电汇时需在用途栏中注明“ 城南镇异地复建安置工程地质勘探”且投标保证金必须从投标人的基本账户转出（或汇出）。 银行转账（或电汇）投标保证金到账截止日期：2025年4月14日16：00时整（投标截止日的前一个工作日） |
| 14 | 投标文件份数 |  | 商务标壹份，附件资料壹份 |
| 15 | 提交投标文件截止时间与提交地点 |  | 截止时间：2025年4月15日上午9时整 地点：温岭市城南镇人民政府小会堂 |
| 16 | 开标时间和开标地点 |  | 开标时间：2025年4月15日上午9时整 地点：温岭市城南镇人民政府小会堂 |
| 17 | 履约保证金 |  | 履约担保形式：银行转账（或电汇） 金额：按合同价的2% |

二、投标人须知

第一节  总则

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，招标条件已经具备，现采用公开招标方式择优选用勘察人。

1.1 工程说明

1.1.1工程说明详见前附表第1项所述。

- 1.1.2工程概况：本工程为城南镇异地复建安置工程地质勘察，本项目位于城南镇中部，为林岙村、长沙村、山岙村、彭家村四村养殖用地，地块东临S226省道，南临双港河，西临中央大街，北临规划中的吉捕岙村安置地块，拟建连排立地式住宅，总用地面积39600平方米，规划建设用33300地面积㎡，预计布置37个勘探孔×45米，总勘察工作量约为1665米。详细布孔位置、深度等需满足施工图设计及规范要求。

- 1.2 工期要求及招标范围

1.2.1本招标工程的招标范围详见本须知前附表第2 项所述。

1.2.2本招标工程的工期要求详见本须知前附表第3项所述。

- 1.3 资金来源

1.3.1招标人的资金已通过投标人须知前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

- 1.4 投标人资格条件

1.4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件及审查标准见投标人须知前附表第5项所述。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。

1.4.3本工程不接受联合体投标。

1.4.4 投标人不得有存在下列情况之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程的代建人；

（三）为本工程提供招标代理服务的；

（四）与本工程的代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（五）与本工程的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（六）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。

- 1.5 现场踏勘及投标预备会

1.5.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.5.5 本工程不组织投标预备会。

- 1.6 分包

1.6.1 本工程不允许分包。

- 1.7 投标费用

1.7.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第二节  招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知前附表和投标人须知

  - 评标办法

  - 合同条款及格式

  - 技术规范

  - 投标文件格式

2.1.2 除本须知2.1.1条内容外，按本须知第2.2、2.3、2.4条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

- 2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补正。如有疑问，应在投标人须知前附表第8项规定的时间前以书面形式〔包括传真（号码：0576-86666819）等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第9项规定的截止时间前以书面形式发给所有已报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第10项规定的截止时间前以书面形式通知所有已报名的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

- 2.4 招标文件的异议

2.4.1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间2日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起1日内作出答复。

第三节  勘察技术要求、勘察成果要求

3.1 勘察技术要求和勘察成果要求

3.1.1 岩土工程勘察（详勘）应提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑围护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要勘察技术要求如下：

3.1.1.1 搜查附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，地基允许变形等资料；

3.1.1.2 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

3.1.1.3 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

3.1.1.4 提供地基变形设计参数，预测建筑物的变形特征；

3.1.1.5 查明埋藏的河道、沟、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

3.1.1.6 查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，提供抗浮水位及防水设计水位；

3.1.1.7 判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

3.1.1.8 未尽事宜，按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2017）及国家有关标准要求。

3.1.2 递交勘察资料内容需满足现行勘察规范标准和设计单位对勘察成果的要求：

3.1.2.1 有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度；

3.1.2.2 建筑物范围内的地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质；

3.1.2.3 地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，以及对建筑材料的腐蚀性；

3.1.2.4 划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；

3.1.2.5 对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提供经济合理的设计方案建议；提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议；

3.1.2.6 基坑（独立基础）开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响；

3.1.2.7 如采用桩基，提供持力层登高线图。

3.1.2.8其他：

3.1.2.8.1勘察现场的工作条件和出现的问题（如：现场水电、生活设施、临时便道、施工作业临时用地、废水、废土处理、青苗补偿、施工作业面恢复等）由勘察人自行解决，相关费用由投标人在报价时综合考虑，不再另行计取。

3.1.2.8.2勘探成果应满足上传“浙江省工程建设全过程图纸数字化管理系统”图审条件。

3.1.2.8.3未尽事宜，按国家、地方现行有关标准要求执行。

第四节  投标文件的编制

4.1 投标文件的语言及度量衡单位

4.1.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

4.1.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.2 投标文件的组成

4.2.1 本工程项目投标文件由商务标及附件资料两部分组成。

4.2.2 商务标包括以下内容：

4.2.2.1封面

4.2.2.2目录

4.2.2.3投标函

4.2.2.4投标报价计算书

4.2.3 附件资料包括以下内容：

4.2.3.1法定代表人资格证明书（或投标授权委托书）

4.2.3.2项目管理人员配备表

4.2.3.3投标保证金缴纳证明资料[须提供银行转账记录和基本账户开户许可证（或基本存款账户开户行出具的能体现基本存款账户的证明材料）]

投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

4.3 投标报价及投标工期

4.3.1投标报价应是招标文件所确定的全部工作内容的价格表现，其应包括工作设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、土样化验、套筒跟进、泥浆护壁、成果汇编、安装、安全文明、技术措施费、风险费、后续服务、施工配合、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。各投标人应根据现行工程勘察收费标准和企业内部经济测算，结合市场价格信息、管理技术水平，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

4.3.2报价方式采用固定单价方式报价，投标报价以每米综合单价的形式进行报价。综合单价以人民币元/米计取。工程结算时该综合单价不因地质不同、钻探深度、试验方法等任何原因调整，工程量凭发包人签证按实计算。

4.3.3投标文件及合同等涉及价格或金额的全部采用人民币表示。

4.3.4本工程招标人按前附表第11项的要求设有上限价, 投标人的报价高于上限价的，该投标无效。

4.3.5投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

4.4 投标保证金

4.4.1投标人以银行转账（或电汇）形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第13项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入（或汇入）招标人指定账号，否则视为未提交投标保证金。

4.4.2投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。

4.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后退还。有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

4.4.4如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：

4.4.4.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

4.4.4.2中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；

4.4.4.3投标人在投标期间内有串标、弄虚作假等行为的。

- 4.5 投标有效期

4.5.1投标有效期见本投标人须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

4.5.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，但其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第4.4条关于投标保证金的退还的规定仍然适用。

4.6投标文件的编制

4.6.1投标人按本须知第4.2条规定及第六章“投标文件格式”进行编制。

4.6.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件中的商务标封面及投标函均应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字（或盖章）。投标文件份数按投标人须知前附表第14项规定编制。

4.6.3全套投标文件应无涂改、删除和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认。

4.6.4投标文件由委托代理人签字（或加盖印章）或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签字（或加盖印章）投标文件并参加开标的，须同时递交法定代表人资格证明书。

4.6.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

第五节  投标文件的提交

- 5.1投标文件的密封与标识

5.1.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，在密封袋上正确标明“商务标”、“项目名称”和“投标人名称”。

5.1.2密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。

5.1.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

5.1.4附件资料无需密封，在投标签到时与商务标一起提交。

- 5.2投标文件的提交

5.2.1投标人的投标文件在投标人须知前附表第15项规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标人须知前附表第15项规定的地点。投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和法定代表人资格证明书（或投标授权委托书）等身份证明原件，提交投标文件时投标人的法定代表人（或其委托代理人）应签名报到。投标人的法定代表人（或其委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。投标人代表在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。

5.2.2招标人可按本须知第2.2、2.3、2.4条规定以澄清、修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.1投标文件的修改与撤回

6.1.1 在投标人须知前附表第15项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

6.1.2投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

6.1.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名或盖投标人公章，并按照本须知第5.1、5.2条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。

第六节  开  标

6.1开标

6.1.1招标人将于投标人须知前附表第16项规定的时间和地点举行开标会议。

6.1.2投标人代表在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。

6.1.3开标会议由招标人组织，依法接受相关部门的监督，开标过程全程钉钉直播。

6.1.4开标程序

6.1.4.1本工程先审查附件资料，附件资料评定结果出来后，再开商务标。附件资料评定为无效的，则商务标不予开标。

6.1.4.2招标人在开商务标前当众宣布附件资料评定结果，而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价等内容。

6.1.5按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

6.1.6招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

6.1.7招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

6.1.8投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

第七节  评  标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。

7.1.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

7.1.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.1.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.2 评标

7.2.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3 评标过程的保密

7.3.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

7.3.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

7.3.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

7.4 投标文件的澄清

7.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

- 7.5 投标文件的符合性

7.5.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

第八节  合同授予

- 8.1 合同授予标准

8.1.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第7.2条规定评出的投标人。

- 8.2 中标通知书

8.2.1招标人根据评标结果，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。

8.2.2招标人将在公示结束后的十五天内（有异议、投诉的除外）向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

8.2.3中标通知书将成为合同的组成部分。

- 8.3 履约保证金

8.3.1中标人应按投标人须知前附表第17项所规定的形式、金额向招标人提供履约保证金。

8.3.2中标人如未按上述规定提供履约保证金，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

- 8.4 合同的签订

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内且在投标有效期内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

8.4.2 招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

8.4.3中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

第九节  重新招标和不再招标

- 9.1 重新招标

9.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标

8.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人自行决定不再招标。

第十节  纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

10.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

10.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

10.3.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

10.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

10.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 评标办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

2.1 评标委员会先对附件资料进行评审，再对商务标评审。

2.2 商务标评审只针对通过附件资料评审的投标人。

三、评标标准及办法

3.1在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市住房和城乡建设局作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。

3.1.1招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

3.1.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3.1.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

3.1.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

3.1.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

3.1.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

3.1.7不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

3.1.8不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.9投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

3.1.10投标人之间约定中标人；

3.1.11投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.1.12属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.1.13投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.14招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

3.1.15招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.1.16招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.1.17招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.1.18招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.1.19法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.2附件资料评审

附件资料有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.2.1投标人未按本投标人须知第4.4.1条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标人须知第4.4.1条规定的或提供的投标保证金资料不符合规定的。

3.2.2 委托代理人未提供合法、有效的授权委托书原件的；

3.2.3未提供管理人员名单的或提供的管理人员名单不符合招标文件规定的；

3.2.4其他实质上未响应招标文件要求的。

3.3商务标评审

3.3.1商务标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.3.1.1商务标内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标函投标报价大写不符合国家有关规定的；

3.3.1.2商务标封面或投标函未按招标文件规定要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人盖章(或签名)；

3.3.1.3投标人的工期超出投标人须知前附表规定范围的或未承诺的；

3.3.1.4商务标附有招标人不能接受的条件。

3.3.1.5投标人擅自调整投标报价计算书中招标人提供的数据及计算程序的；

3.3.1.6投标人承诺的报价超出前附表第11项目规定的上限的；

3.3.1.7商务标中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的；

3.3.1.8不按评标委员会要求澄清、说明的；

3.3.1.9投标人和项目负责人的资格等级不符合要求的；

3.3.1.10弄虚作假或有其他违法行为的；

3.3.1.11其他实质上未响应招标文件要求的。

3.4投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标作无效标处理。

3.4.1投标文件中投标函的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.2商务标中投标报价计算书中投标报价与投标函中投标报价不一致时，以投标函中投标报价为准修正投标报价计算书中的单价。

3.4.3其余算术错误按招标人要求进行修正。

3.5细微偏差补正

评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。按照上述规定进行补正后的投标报价经投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名确认后产生约束力。

3.6推荐中标候选人

3.6.1评标委员会对经以上评审后有效投标报价按照报价由低到高排序（如遇报价相同，由招标人抽签确定排序），并推荐排序前二名投标人为第一、二中标候选人。

3.6.2招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

3.6.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

第四章  合同条款及格式

- 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：温岭市城南镇人民政府___

勘察人（全称）：_____________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称：城南镇异地复建安置工程地质勘察

2.工程地点：城南镇中部。

3.工程规模、特征：本工程为城南镇异地复建安置工程地质勘察，本项目位于城南镇中部，为林岙村、长沙村、山岙村、彭家村四村养殖用地，地块东临S226省道，南临双港河，西临中央大街，北临规划中的吉捕岙村安置地块，拟建连排立地式住宅，总用地面积39600平方米，规划建设用33300地面积㎡，预计布置37个勘探孔×45米，总勘察工作量约为1665米。详细布孔位置、深度等需满足施工图设计及规范要求。

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：发包人指定范围内的地质勘察。

2.技术要求：

1、查明建筑物范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

2、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

3、查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

5、判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

6、项目实施工程场地及周边工程地质调查、勘探孔放样、钻探、现场试验、取样与试验等，编制提供完整的并满足设计要求的岩土工程勘察报告，并提供施工阶段现场勘察后期服务等。

3.工作量：钻孔数量约37个，总勘察工作量约为1665米。

- 三、合同工期

1.开工日期：______________________________________________

2.成果提交日期：            。

3.合同工期（总日历天数）____________天

- 四、质量标准

质量标准： 合格，提交的勘察成果需满足现行勘察规范标准和设计单位对勘察成果的要求。

- 五、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）____________ (¥__________元)

2.合同价款形式：固定单价合同。

勘察工程量暂定1665米，结算时按实调整，结算单价按勘察人承诺的综合单价：

_________元/米包干。

- 六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标文件及其附件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、签订时间

本合同于 2025 年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                签订。

- 十一、合同生效

本合同自                生效。

- 十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。

发包人：（印章）               勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

地址：                        地址：

邮政编码：                    邮政编码：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

第二部分　通用合同条款（略）

使用《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）中通用合同条款。

第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义

/。

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：按通用合同条款。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：《岩土工程勘察规范》、国家及地方现行有关标准要求；《台州市住房和城乡建设局关于进一步加强工程勘察市场管理的调整》（台建规【2014】483号文件。

1.3.2 适用技术标准

特别要求： /

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：_/	1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用_/_语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________

发包人指定的接收人：_______________________________  ____

发包人指定的联系方式：___________________________________

勘察人接收文件的地点：___________________________________

勘察人指定的接收人：_____________________________________

勘察人指定的联系方式：___________________________________

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：________________________________

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：  /

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：  /

### 2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：项目负责人 联系方式：_________________

授权范围：按通用合同条款执行。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不允许分包。

### 3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：项目负责人 联系方式：__________________

授权范围：按通用合同条款执行。

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：   /  。

### 4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

## 第5条 成果资料

### 5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为四份，费用已包含在合同价内。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：  / 。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: 项目开始施工后负责向发包人及施工单位处理有关设计问题和参加竣工验收。

后续技术服务费用约定：已包含在合同价内。

后续技术服务时限约定：  / 。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：  / 。

7.1.2 本合同价款采用  （2）方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：  / 。

风险费用的计算方法：  / 。

风险范围以外合同价款调整因素和方法： 无 。

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：已包含在签约合同价内。

风险范围以外合同单价调整因素和方法： 无 。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：  / 。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：  / 。

### 7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:  / 或预付款的金额：  / 。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：不抵扣。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：  / 。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：①勘察结束提交合格勘察报告图审通过后 10 天内付勘察结算价的50%；②2026年春节前付清余款。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：  / 。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：  / 。

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：  / 。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：  / 。

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  / 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  / 。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  / 。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：  / 。

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由勘察人承担。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：因政府行政命令（因勘察人原因的除外）。

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：  / 。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：  / 。

## 第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：  / 。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不计费用；已进行勘察工作的，相关费用按实结算。发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：  / 。

- 14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：实际损失的50%。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：  / 。

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：  / 。

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：  / 。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第 2 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会提请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

1、属下列情况之一者，发包人将有权单方面终止合同，由此造成的损失由勘察人承担，合同履约保证金不予退还。

（1）执行期间勘察人或其成员拒绝接受发包人管理；勘察人员不能胜任本职工作，而勘察人又不能按发包人要求及时更换。

（2）勘察人员严重失职造成重大工程事故或把工程分包或转包其它单位，或工作期间弄虚作假、徇私舞弊，给发包人造成损失。

2、勘察施工期间所发生的安全责任，由勘察人负责。

3、合同履约担保的形式、金额、退还，按下列第 1 种方式：

（1）履约保证金形式（即现金、转账、电汇），金额：    	元，在勘察工作全部完成提供勘察成果后10天内无息退还。

（2）银行保函、融资担保公司保函、保险公司保单形式，金额：     元，在勘察工作全部完成提供勘察成果后10天内解除。

4、在工程勘察前，勘察人须按照《台州市住房和城乡建设局关于进一步加强工程勘察市场管理的调整》（台建规【2014】483号文件）规定，在台州设置与开展勘察业务相匹配的土工试验室，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5、勘察现场的工作条件和出现的问题（如：现场水电、生活设施、临时便道、废水、废土处理等）由勘察人自行解决，相关费用已综合在合同价中，不再另行计取。

6、勘察人收取款项时开具增值税发票。

第五章   技术规范

一、本工程采用的技术规范：

国家、行业、项目所在地最新规范、标准、规程名录。

第六章  投标文件格式

本工程的商务标格式（附件一）、法定代表人资格证明书（附件二-1）、投标授权委托书（附件二-2）、项目管理人员配备表（附件三）由招标人统一提供。

附件一

商务标格式

商务标

(封面)

项目名称：

投 标 人： 		                      （盖章）

法定代表人：  	              （签字或盖章）

联系人：              联系电话：

地址：

年      月      日

### 目  录

1、投标函(附件一-1)

2、投标报价计算书(附件一-2)

附件一-1：

投  标  函

致：温岭市城南镇人民政府

一、根据已收到贵方的城南镇异地复建安置工程地质勘察招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币（大写）                     元整（RMB ￥：           元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：    日历天（含法定节假日停工等因素）内递交上述工程的勘察成果资料；

2、工程勘察质量严格按照国家规定执行；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书递交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时递交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会评定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

九、我方金额为人民币贰仟肆佰元整的投标保证金与本投标书同时提交。

投标人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件一-2：

城南镇异地复建安置工程地质勘察

投标报价计算书

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量（暂定） | 综合单价 （元/米) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘察 | 米 | 1665 |  |  |
| 本表金额结转至投标函 |  |  |  |  |  |

注：

1、综合单价以人民币元/米计，小数点后取一位，第二位四舍五入；

2、以上各项目的金额已包括了每米勘探在施工期间的所有费用，其余未列入而实际发生的费用均视作以分摊入以上各项报价内，不再另行计取；

3、工程竣工结算时综合单价不因地质不同、钻探深度、试验方法等任何原因调整，工程量凭发包人签证按实计算。

投标人 (公章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：      年   月  日

附件二-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             　　　　　　    性别：

年龄：             　　　　　　    职务：

身份证号码：

系        （投标人名称）          　　　　　　　　的法定代表人。

联系电话：

投标人：（公章）

年   月   日

附件二-2：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我             （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                     招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：____________________

法定代表人（签字或盖章）：__________

授权委托日期：       年    月    日

附件三：

项目管理人员配备表

| 岗位名称 | 姓 名 | 证书名称及证号 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2025年  月  日